- 广州市增城区中医医院

- 2025年医保业务系统接口改造建设项目

- 采购需求

- 一、项目概述

- 1、项目名称：广州市增城区中医医院2025年医保业务系统接口改造建设项目

- 2、最高限价：人民币673400元

- 3、采购品目及编码：C16010302 行业应用软件开发服务

- 4、项目质量保修期限：自项目验收通过后一年。

- 二、采购清单

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州市增城区中医医院2025年医保业务系统接口改造建设项目 | 1 | 项 | 673400 |
| 合计 |  |  | 673400 |

- 费用说明：

- 1、报价总额包括技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 2、本项目的开发和实施服务（包括但不限于系统部署、联调、培训等服务）。如涉及到采购人HIS系统原厂家的技术支持，产生的费用全由成交供应商负责，采购人不承担与此相关的任何费用。

- 三、资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力：依据《资格条件承诺函》及以下相关证照之一：（1）企业法人提供企业法人营业执照；（2）事业法人提供事业法人登记证；（3）其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；（4）自然人提供居民身份证等。分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《资格条件承诺函》。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《资格条件承诺函》。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《资格条件承诺函》。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《资格条件承诺函》。

（二）本项目特定的资格要求：

1.为确保本项目按期交付，需提供采购人HIS系统原厂家出具的接口授权，以保障系统对接合规性与实施效率。若投标时暂未取得授权，请提供承诺函，承诺中标后提供授权文件。

2.供应商具备与项目相对应的信息技术服务经营资质。

3.供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（供应商须提供相关证明截图资料）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不设集体考察现场，不组织现场答疑会。

# 四、付款方式

1、项目合同签订，并收到乙方开具的正式发票后60个工作日内，支付合同总金额30%；

2、项目合同签订半年，并收到乙方开具的正式发票和运维过程文件后60个工作日内，将支付本项目总金额的30%；

3、项目在终验通过，并收到乙方开具的正式发票后60个工作日内，支付本项目总金额30%。

4、项目在终验通过后一年，并收到乙方开具的正式发票后60个工作日内，支付本项目总金额10%。

# 五、质量保证及售后服务

项目验收通过之日起一年售后服务期，乙方提供7*24小时技术支持服务，在远程不能处理的情况下，乙方应半小时派人到现场进行处理。服务范围包含项目范围内的软件系统、系统集成和接口对接、设备对接等全部内容的运维、开发、测评、整改、实施。

- 六、项目建设内容

- （一）建设内容清单

| 序号 | 项目名称 | 系统名称 | 功能模块（含软硬件建设内容） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市增城区中医医院2025年医保业务系统接口改造建设项目 | 医保业务系统接口改造系统 | 1、无感支付功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于推进就医信用无感支付开展医保医疗费用结算业务的通知》的需求 |
|  |  |  | 2、新生儿医疗费用医保结算服务对接功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于进一步做好新生儿医疗费用医保结算服务的通知》的需求 |
|  |  |  | 3、医疗收费电子结算凭证应用功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于进一步深入开展医疗收费电子结算凭证应用的通知》的需求 |
|  |  |  | 4、定点医疗机构医保药品追溯码信息采集对接功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于开展定点医疗机构医保药品追溯码信息采集试点工作的通知》的需求 |
|  |  |  | 5、门诊特定病种编码统一应用功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于做好门诊特定病种编码统一工作的通知》的需求 |
|  |  |  | 6、医保电子凭证全流程应用接口改造功能模块 | 功能根据《广东省医疗保障局转发国家医保局办公室关于开展医保电子凭证全流程应用“走流程、找堵点”活动的通知》的需求 |
|  |  |  | 7、国家医保谈判药品“双通道”接口改造功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于进一步推进开展国家医保谈判药品“双通道”业务的通知》的需求 |
|  |  |  | 8、完善参保人员医疗救助金记账结算业务接口改造功能 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于完善参保人员医疗救助金记账结算工作的通知》的需求 |
|  |  |  | 9、医保结算清单4101A接口改造功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于做好医保结算清单4101A接口更新工作的通知》的需求 |
|  |  |  | 10、医保智能审核 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于印发智能审核事前提醒工作指引的通知》的需求 |
|  |  |  | 11、工伤保险跨省异地就医直接结算 | 功能根据《关于做好 2025 年我省工伤保险跨省异地就医直接结算试点扩围有关工作的通知》的需求 |
|  |  |  | 12、工伤保险职业伤害保障 | 功能根据《广东省新就业形态就业人员职业伤害保障待遇核付管理指导意见》或新下发文件需求 |
|  |  |  | 13、传染病智能监测预警前置软件部署 | 功能根据《广州市卫生健康委关于转发<加快推进国家传染病智能监测预警前置软件部署工作方案>的通知》的需求 |
|  |  |  | 14、呼气试验测试仪对接 | 功能根据《呼气试验测试仪接口》的需求 |
|  |  |  | 15、门急诊诊疗信息页 | 根据《国家卫生健康委医政司开展门（急）诊诊疗信息数据报告有关工作的通知》的需求 |
|  |  |  | 16、合同签订起一年内下达的其他医保政策文件 | 功能根据下达的医保政策文件需求 |

- （二）项目总体需求

    - 需求分析

新建项目对医院医保业务主线进行信息化建设，医保业务主线主要和国家省市区的平台系统做数据层的对接。

新建项目为升级改造项目，做如下内容说明：

所优化的业务流程

所整合的信息资源

所整合的信息资源主要是患者基本信息的数据。参照国家医保局规定的人员基础信息指标，从广州市医保业务系统中采集人员信息，包括人员基础信息、人员证照信息、人员参保信息，医保信息采集工作涉及面广，采集数据量大、质量要求高。

前后支持差异比较

对医院端HIS系统的技术架构、运行环境、技术路线和发展趋势不做改变。

功能模块差异比较

对医院端HIS系统的功能模块不做改变，在业务流程上加了一些医保节点判断及控制。

      - 系统质量需求分析

根据医院近年公开数据，系统对应的用户群主要分布在临床科室和辅助检查治疗科室，涉及到的系统为面对患者的临床医疗业务系统，按照医院职工总数和科室每日上班人数占比，估算出用户数：

静态用户（存在系统帐号的所有院内职工人数）626人次；

动态用户（在线用户）约600人次（以各科室内网共600台客户端均使用的情况下进行在线用户估算）。

面向患者的便民服务类系统对应的用户群主要为就诊患者，医院近三年的就诊患者情况如下：

表1系统对应的用户群主要分布

| 年度 | 日均门诊量 | 日均住院量 | 日均出院量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 3031 | 337 | 44 |
| 2023 | 3122 | 369 | 51 |
| 2024 | 3345 | 363 | 54 |
| 三年平均值 | 3166 | 356 | 50 |

1、系统用户数：

本期新建系统并发用户数按照现有用户数并考虑未来三年增量30%。

院内业务系统，根据上文动态用户数，系统平均每天大约有610个员工用户在线访问系统，患者用户数参考日均门诊及住院量共3522人次，考虑未来三年本院预估日均就诊量将增加20%，且预留30%冗余，则医院内部系统用户数约为1000人次，患者使用系统用户数约为5200人次。

2、系统响应时间要求：

交互类业务，如录入，修改或删除一条单据等操作，要求：

平均响应时间：1-2(秒)；

峰值响应时间：1-3(秒)。

查询类业务，如信息查询、统计报表生成等。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出一个参考范围，以下为详细指标：

简单查询平均响应时间：1-2(秒)

复杂查询平均响应时间：3-6(秒)要求响应时间小于3秒。

      - 网络安全需求分析

本项目信息安全保障需求，主要包括以下三方面：首先是符合信息安全等级保护三级的技术要求；其次是本项目信息系统所承载业务正常运行的需求；最后是消除或降低信息系统面临风险，保护服务对象个人信息隐私的需求。

《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）、《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安〔2007〕861号）、《GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等文件等级保护标准规范提出了安全信息系统应当包括安全应用支撑平台和应用软件系统两个组成部分，在应用支撑平台方面提出了应当按照计算环境、区域边界、通信网络三个环节进行分等级的安全防护建设，同时在此基础上还需要建设集中的安全管理中心，对部署在计算环境、区域边界、通信网络上的安全策略与安全机制实现集中管理。

      - 总体业务需求分析

互联网+医疗时代，借助医院信息化建设，大力改进医院内部管理，优化服务流程，推广预约诊疗，规范诊疗行为，调动医务人员的积极性，提高服务质量和效率，明显缩短病人等候时间，努力让群众看好病。借助医院信息化建设，提高医院管理水平，促进医院管理的科学化、规范化和智能化。借助智慧医院建设，实现全院数据互联互通，规范临床信息管理，提供统计分析、数据挖掘工具、医药知识与标准查询服务，整合医疗服务信息资源，为临床研究提供技术支撑。借助医院信息化建设，让整个医疗过程更加透明化，对医生有更强的约束力，责任也更加明确，对于加强医疗监督、减少医疗事故也有很大的推进作用。必须打破以医院为单位的信息化，转变为以人为本的建设思路。要为服务对象即病人服务，而不是单纯的应对医疗行业中的竞争。医院信息化建设应符合区域医药卫生服务的要求和医院工作流程，并体现以病人为中心理念；“打通服务最后一公里”的要求，最终形成信息和服务闭环，让管理者、医生护士和患者都能感受到信息化带来的便利。

广州市增城区中医医院的业务分为便民服务、医疗服务、医疗管理、医疗协同、运营管理、信息平台基础、平台服务集成七个域。

1）信息平台基础

建立标准化交互体系，制定全院的数据标准、传输标准、安全体系，从生产系统、分析系统、接口交换等各层面都能够产生并使用标准化的数据和消息，将医院所有信息系统以灵活的方式进行互联互通，并对所有需要接入的系统提出标准化和改造要求，最终整合各个业务系统，实现医院的集成平台建设目标。

2）平台服务集成

通过信息平台的基础，实现医院信息二次利用，为患者提供公众服务，与外部系统数据互联互通。通过信息平台所提供的各项通用服务，共享业务逻辑和信息，实现不同域的业务整合，实现各项应用间的互操作。

3）便民服务域

以人民群众多层次、多元化的医疗健康的需求为工作导向，依托信息技术、互联网技术，提高医疗健康服务质量和可及性。从在线咨询、在线查询、在线预约、自助诊疗、陪护服务、满意度评价、信息公开这些方面推动信息化与医疗健康服务的融合，将传统的被动服务转变主动服务。

4）医疗服务域

从临床信息化的角度，使门诊、急诊、住院、护理、医技等临床业务通畅化，形成临床信息的有效闭环管理，为临床医疗质量持续改进提供保障。基于对电子病历信息的综合利用，增加护理人员对诊疗计划的制定的参与程度，并且让患者参与、知情和选择整个治疗过程。通过加强医、护、患三者沟通协同，提高医疗门诊业务、医疗住院业务、护理业务、医技业务、院外医疗业务、移动业务的服务质量，以增进患者获得感，融洽医患关系。

5）医疗管理域

通过对医务管理、护理管理、药事管理、院感管理、数据上报管理等业务进行流程优化、业务再造、系统整合、数据共享，加强互操作性，全面提升医疗管理信息化程度、优化医疗管理流程，统筹管理医护服务质量，系统处理突发事件，进而提高医疗质量和医疗效率、减少医疗问题、降低医疗成本、优化资源配置。

6）医疗协同域

通过医院信息平台提供的院内共享业务逻辑和信息，实现科室间信息互联互通，帮助医护人员进行跨科室合作的诊疗活动，提高医院的服务水平。

7）运营管理域

建立面向合理流程的扁平化管理模式，最大限度发挥医院资源效能，可有效提升传统HIS的管理功能，从而使医院全面实现管理的可视化，使财务管理、预算管理、成本管理、绩效管理、资产管理和物资管理更加科学，使得医护分开核算、三级分科管理、零库存管理、顺价作价、多方融资、多方支付以及供应链管理等先进管理方法在医院管理中应用成为可能。

    - 功能需求分析

表2通过本次广州市增城区中医医院的需求调研，整理出了以下需求明细概况：

| 序号 | 政策性文件 | 对应的功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市医疗保险服务中心关于推进就医信用无感支付开展医保医疗费用结算业务的通知 | 无感支付功能 |
| 2 | 广州市医疗保险服务中心关于进一步做好新生儿医疗费用医保结算服务的通知 | 新生儿医疗费用医保结算服务对接功能 |
| 3 | 广州市医疗保险服务中心关于进一步深入开展医疗收费电子结算凭证应用的通知 | 医疗收费电子结算凭证应用功能 |
| 4 | 广州市医疗保险服务中心关于开展定点医疗机构医保药品追溯码信息采集试点工作的通知 | 定点医疗机构医保药品追溯码信息采集对接功能 |
| 5 | 广州市医疗保险服务中心关于做好门诊特定病种编码统一工作的通知 | 门诊特定病种编码统一应用功能 |
| 6 | 广东省医疗保障局转发国家医保局办公室关于开展医保电子凭证全流程应用“走流程、找堵点”活动的通知 | 医保电子凭证全流程应用接口改造功能 |
| 7 | 广州市医疗保险服务中心关于进一步推进开展国家医保谈判药品“双通道”业务的通知 | 国家医保谈判药品“双通道”接口改造功能 |
| 8 | 广州市医疗保险服务中心关于完善参保人员医疗救助金记账结算工作的通知 | 完善参保人员医疗救助金记账结算业务接口改造功能 |
| 9 | 广州市医疗保险服务中心关于做好医保结算清单4101A接口更新工作的通知 | 医保结算清单4101A接口改造功能 |
| 10 | 广州市医疗保险服务中心关于印发智能审核事前提醒工作指引的通知 | 医保智能审核功能 |
| 11 | 关于做好 2025 年我省工伤保险跨省异地就医直接结算试点扩围有关工作的通知 | 工伤保险跨省异地就医直接结算 |
| 12 | 广东省新就业形态就业人员职业伤害保障待遇核付管理指导意见或新文件要求 | 工伤保险职业伤害保障 |
| 13 | 广州市卫生健康委关于转发<加快推进国家传染病智能监测预警前置软件部署工作方案>的通知 | 传染病智能监测预警前置软件部署 |
| 14 | 呼气试验测试仪接口 | 呼气试验测试仪对接 |
| 15 | 国家卫生健康委医政司开展门（急）诊诊疗信息数据报告有关工作的通知 | 门急诊诊疗信息页 |
| 16 | 合同签订起一年内下达的其他医保政策文件 | 功能根据下达的医保政策文件需求 |

    - 总体设计

      - 总体架构图

图3.20总体架构图

医院信息平台信息交换层，主要用于实现全院级应用系统互联互通的需求；医院信息平台信息资源层，主要服务于建立全院级的病人主索引的需求、建立全院级电子病历的需求，并为医院信息二次利用、为患者提供公众服务、与外部互联奠定数据基础；医院信息平台应用层包含了建立在医院信息平台信息资源层、医院信息平台服务层、医院信息平台信息交换层的基础上的全院级应用。

      - 应用架构

图3.21应用架构

构建以医院服务总线为基础、以临床数据中心为核心的医院信息集成平台业务体系，消除医院的信息孤岛，解构原有的HIS体系，实现医院内部各信息系统之间的数据整合、提供一个统一的标准数据交换和工作流协同平台，提高医院精细化管理水平，为下一步实现跨区域奠定技术基础。

表3系统情况表

| 产权归属 | 增城区卫生健康局 |
| --- | --- |
| 覆盖层级 | 省市区三级 |
| 建设方式 | 市区联合建设 |
| 出资模式 | 系统建设费用 |
| 优化模式 | 建设部门统一收集使用部门需求，评估后按统一规范标准，自行优化升级。 |
| 数据运行 模式 | 数据共享、回流机制，包括但不限于共享、回流、回流数据为医保数据类型、实时回流 |
| 统筹方式 | 统一建设统一部署 |

      - 网络架构图

图3.22网络架构图

本地现有资源服务未来可考虑用于重要业务的本地数据及应急备份需要，核心业务采用传统主流全网双活架构。依托医院数据中心机房和卫生业务专网，根据安全分区的需求，划分安全域，确定安全边界，制定边界安全策略。

      - 技术路线

本项目采用信创产品及技术路线，遵循易用性、兼容性、可移植性、可扩展性等原则，结合实际建设需求，基于所采用的信创技术路线开展适配试验工作，充分考虑所建设系统在对应芯片、操作系统、数据库、中间件等组合环境下的适配程度。

表4 系统信创技术路线情况表

| 项目名称 |  | 广州市增城区中医医院2025年医保业务系统接口改造建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 |  | 医保业务系统接口改造系统 |  |  |  |  |
| 系统属性 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要素内容 | 要素内容 | 原技术路线 | (改造)拟采用技术路线 | 是否符合信创要求自评 | 备注 |
| 1 | 芯片 | 信创芯片 | / | ARM架构 | 是 |  |
|  |  | 非信创芯片 | X86架构 | / |  |  |
| 2 | 操作系统 | 信创操作系统 | / | 麒麟、统信 | 是 |  |
|  |  | 非信创操作系统 | Linux | / |  |  |
| 3 | 关系型数据库 | 信创数据库 | / | 人大金仓、达梦 | 是 |  |
|  |  | 非信创数据库 | IRIS | / |  |  |
| 4 | 中间件 | 信创中间件 | / | / | / |  |
|  |  | 非信创中间件 | / | / |  |  |
| 5 | 云 | 市政务云非信创环境 | / | / | / |  |
|  |  | 市政务云信创环境 | / | / |  |  |
|  |  | 其他云（说明部署环境） | / | / |  |  |
|  |  | 非云部署（说明具体部署环境） | 医院原有自建机房 | 医院原有自建机房 |  |  |
| 6 | 其他技术要素 | 开发语言 | / | / | / |  |
|  |  | 大数据相关平台或工具 | / | / |  |  |
|  |  | 地图开发环境 | / | / |  |  |
|  |  | 其他（可自行补充） | / | / |  |  |

      - 建设内容

表5 增城区中医医院医保业务信息系统接口改造建设内容包含但不限于以下内容：

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无感支付功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于推进就医信用无感支付开展医保医疗费用结算业务的通知》的需求 |
| 2 | 新生儿医疗费用医保结算服务对接功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于进一步做好新生儿医疗费用医保结算服务的通知》的需求 |
| 3 | 医疗收费电子结算凭证应用功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于进一步深入开展医疗收费电子结算凭证应用的通知》的需求 |
| 4 | 定点医疗机构医保药品追溯码信息采集对接功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于开展定点医疗机构医保药品追溯码信息采集试点工作的通知》的需求 |
| 5 | 门诊特定病种编码统一应用功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于做好门诊特定病种编码统一工作的通知》的需求 |
| 6 | 医保电子凭证全流程应用接口改造功能模块 | 功能根据《广东省医疗保障局转发国家医保局办公室关于开展医保电子凭证全流程应用“走流程、找堵点”活动的通知》的需求 |
| 7 | 国家医保谈判药品“双通道”接口改造功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于进一步推进开展国家医保谈判药品“双通道”业务的通知》的需求 |
| 8 | 完善参保人员医疗救助金记账结算业务接口改造功能 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于完善参保人员医疗救助金记账结算工作的通知》的需求 |
| 9 | 医保结算清单4101A接口改造功能模块 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于做好医保结算清单4101A接口更新工作的通知》的需求 |
| 10 | 医保智能审核 | 功能根据《广州市医疗保险服务中心关于印发智能审 核事前提醒工作指引的通知》的需求 |
| 11 | 工伤保险跨省异地就医直接结算 | 功能根据《关于做好 2025 年我省工伤保险跨省异地就医直接结算试点扩围有关工作的通知》的需求 |
| 12 | 工伤保险职业伤害保障 | 功能根据《广东省新就业形态就业人员职业伤害保障待遇核付管理指导意见》或新文件要求 |
| 13 | 传染病智能监测预警前置软件部署 | 功能根据《广州市卫生健康委关于转发<加快推进国家传染病智能监测预警前置软件部署工作方案>的通知》的需求 |
| 14 | 呼气试验测试仪对接 | 功能根据《呼气试验测试仪接口》的需求 |
| 15 | 门急诊诊疗信息页 | 根据《国家卫生健康委医政司开展门（急）诊诊疗信息数据报告有关工作的通知》的需求 |
| 16 | 合同签订起一年内下达的其他医保政策文件 | 功能根据下达的医保政策文件需求 |

      - 项目实施计划

本项目建设工期：一年。

        - 实施阶段安排

实施阶段分为十个阶段四个里程碑，具体如下图：

图3.23实施阶段

四个里程碑分别是项目启动、上线评估、系统切换、项目完成。

实施流程控制图如下：

图3.24实施流程控制图

如上图，项目实施一共分为五个阶段。

    - 软件开发服务

      - 定制软件开发

表6 定制软件开发服务测算表

| 序号 | 工作内容 | 开发需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无感支付功能 | 根据《广州市医疗保险服务中心关于推进就医信用无感支付开展医保医疗费用结算业务的通知》开发 |
| 1.1 | 系统需求调研 | 门诊流程：签约就医信用无感支付服务—在医疗机构公众号/小程序线上挂号，确认本次就诊启用该功能—正常就诊后享受就医信用无感支付服务—取药、治疗—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 住院流程：签约就医信用无感支付服务—办理入院登记时，确认本次就诊启用该功能—医院收费系统自动收取住院押金—住院—治疗—结算享受就医信用无感支付服务（住院押金多退少补，如需退还部分押金，资金原路返回；如需补缴费用，医保系统自动发起住院费用补缴，从参保人账户中扣除应缴费用）—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.2 | 系统分析设计 | 门诊流程：签约就医信用无感支付服务—在医疗机构公众号/小程序线上挂号，确认本次就诊启用该功能—正常就诊后享受就医信用无感支付服务—取药、治疗—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 （二）住院流程：签约就医信用无感支付服务—办理入院登记时，确认本次就诊启用该功能—医院收费系统自动收取住院押金—住院—治疗—结算享受就医信用无感支付服务（住院押金多退少补，如需退还部分押金，资金原路返回；如需补缴费用，医保系统自动发起住院费用补缴，从参保人账户中扣除应缴费用）—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.3 | 门诊流程—挂号接口开发 | 门诊流程：签约就医信用无感支付服务—在医疗机构公众号/小程序线上挂号，确认本次就诊启用该功能—正常就诊后享受就医信用无感支付服务—取药、治疗—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.4 | 门诊流程—取药接口开发 | 门诊流程：签约就医信用无感支付服务—在医疗机构公众号/小程序线上挂号，确认本次就诊启用该功能—正常就诊后享受就医信用无感支付服务—取药、治疗—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.5 | 门诊流程—治疗接口开发 | 门诊流程：签约就医信用无感支付服务—在医疗机构公众号/小程序线上挂号，确认本次就诊启用该功能—正常就诊后享受就医信用无感支付服务—取药、治疗—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.6 | 门诊流程—离院接口开发 | 门诊流程：签约就医信用无感支付服务—在医疗机构公众号/小程序线上挂号，确认本次就诊启用该功能—正常就诊后享受就医信用无感支付服务—取药、治疗—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.7 | 门诊流程—待账单接口开发 | 门诊流程：签约就医信用无感支付服务—在医疗机构公众号/小程序线上挂号，确认本次就诊启用该功能—正常就诊后享受就医信用无感支付服务—取药、治疗—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.8 | 住院流程—入院登记接口开发 | 住院流程：签约就医信用无感支付服务—办理入院登记时，确认本次就诊启用该功能—医院收费系统自动收取住院押金—住院—治疗—结算享受就医信用无感支付服务（住院押金多退少补，如需退还部分押金，资金原路返回；如需补缴费用，医保系统自动发起住院费用补缴，从参保人账户中扣除应缴费用）—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.9 | 住院流程—收费系统接口开发 | 住院流程：签约就医信用无感支付服务—办理入院登记时，确认本次就诊启用该功能—医院收费系统自动收取住院押金—住院—治疗—结算享受就医信用无感支付服务（住院押金多退少补，如需退还部分押金，资金原路返回；如需补缴费用，医保系统自动发起住院费用补缴，从参保人账户中扣除应缴费用）—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.10 | 住院流程—治疗接口开发 | 住院流程：签约就医信用无感支付服务—办理入院登记时，确认本次就诊启用该功能—医院收费系统自动收取住院押金—住院—治疗—结算享受就医信用无感支付服务（住院押金多退少补，如需退还部分押金，资金原路返回；如需补缴费用，医保系统自动发起住院费用补缴，从参保人账户中扣除应缴费用）—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.11 | 住院流程—结算系统接口开发 | 住院流程：签约就医信用无感支付服务—办理入院登记时，确认本次就诊启用该功能—医院收费系统自动收取住院押金—住院—治疗—结算享受就医信用无感支付服务（住院押金多退少补，如需退还部分押金，资金原路返回；如需补缴费用，医保系统自动发起住院费用补缴，从参保人账户中扣除应缴费用）—离院—待账单还款日前还款（使用信用额度支付）。 |
| 1.12 | 系统内部测试、修改 | 门诊流程和住院流程测试 |
| 1.13 | 第三方联调测试 | 门诊流程和住院流程联调测试 |
| 1.14 | 系统上线 | 改造后门诊流程和住院流程上线 |
| 2 | 新生儿医疗费用医保结算服务对接功能 | 根据《广州市医疗保险服务中心关于进一步做好新生儿医疗费用医保结算服务的通知》开发 |
| 2.1 | 系统需求调研 | 新生儿医疗保险凭证，在本市及省内其他统筹区完成城乡居民参保登记的新生儿在参保信息变更前，可使用出生医学证明作为其医疗保险凭证。新生儿依据《居民户口簿》完成参保信息变更后，按规定使用医保电子凭证、社会保障卡、居民身份证或《居民户口簿》等作为医疗保险凭证。 |
| 2.2 | 系统分析设计 | 新生儿医疗保险凭证，在本市及省内其他统筹区完成城乡居民参保登记的新生儿在参保信息变更前，可使用出生医学证明作为其医疗保险凭证。新生儿依据《居民户口簿》完成参保信息变更后，按规定使用医保电子凭证、社会保障卡、居民身份证或《居民户口簿》等作为医疗保险凭证。 |
| 2.3 | 挂号接口开发 | （一）在本市参保的新生儿 门诊就医 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理”模块，为新生儿直接办理门诊就医登记，其中登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 住院就医 医疗机构工作人员先通过医保信息平台“定点机构端-特殊业务办理-特殊业务申请-无卡凭证就医管理”模块，录入新生儿的出生医学证明编码，获取参保人信息后，通过“就医管理-住院管理”模块，为其直接办理住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编码。 在省内其他统筹区参保的新生儿 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理（异地）、住院管理（异地）”模块，为新生儿直接办理门诊或住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 |
| 2.4 | 就诊凭证类型接口开发 | （一）在本市参保的新生儿 门诊就医 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理”模块，为新生儿直接办理门诊就医登记，其中登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 住院就医 医疗机构工作人员先通过医保信息平台“定点机构端-特殊业务办理-特殊业务申请-无卡凭证就医管理”模块，录入新生儿的出生医学证明编码，获取参保人信息后，通过“就医管理-住院管理”模块，为其直接办理住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编码。 在省内其他统筹区参保的新生儿 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理（异地）、住院管理（异地）”模块，为新生儿直接办理门诊或住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 |
| 2.5 | 就诊凭证编号接口开发 | （一）在本市参保的新生儿 门诊就医 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理”模块，为新生儿直接办理门诊就医登记，其中登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 住院就医 医疗机构工作人员先通过医保信息平台“定点机构端-特殊业务办理-特殊业务申请-无卡凭证就医管理”模块，录入新生儿的出生医学证明编码，获取参保人信息后，通过“就医管理-住院管理”模块，为其直接办理住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编码。 在省内其他统筹区参保的新生儿 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理（异地）、住院管理（异地）”模块，为新生儿直接办理门诊或住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 |
| 2.6 | 人员证件类型接口开发 | （一）在本市参保的新生儿 门诊就医 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理”模块，为新生儿直接办理门诊就医登记，其中登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 住院就医 医疗机构工作人员先通过医保信息平台“定点机构端-特殊业务办理-特殊业务申请-无卡凭证就医管理”模块，录入新生儿的出生医学证明编码，获取参保人信息后，通过“就医管理-住院管理”模块，为其直接办理住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编码。 在省内其他统筹区参保的新生儿 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理（异地）、住院管理（异地）”模块，为新生儿直接办理门诊或住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 |
| 2.7 | 人员证件号码接口开发 | （一）在本市参保的新生儿 门诊就医 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理”模块，为新生儿直接办理门诊就医登记，其中登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 住院就医 医疗机构工作人员先通过医保信息平台“定点机构端-特殊业务办理-特殊业务申请-无卡凭证就医管理”模块，录入新生儿的出生医学证明编码，获取参保人信息后，通过“就医管理-住院管理”模块，为其直接办理住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编码。 在省内其他统筹区参保的新生儿 医疗机构工作人员通过“就医管理-门急诊管理（异地）、住院管理（异地）”模块，为新生儿直接办理门诊或住院就医登记，登记证件类型选择“出生医学证明”，证件号码输入出生医学证明编号。 |
| 2.8 | 系统内部测试、修改 | 门诊就医和住院就医流程改造测试 |
| 2.9 | 第三方联调测试 | 门诊就医和住院就医流程改造联调测试 |
| 2.10 | 系统上线 | 新的门诊就医和住院就医流程上线 |
| 3 | 医疗收费电子结算凭证应用功能 | 根据《广州市医疗保险服务中心关于进一步深入开展医疗收费电子结算凭证应用的通知》开发 |
| 3.1 | 系统需求调研 | 定点医疗机构接入包括测试接入、对接开发、测试联调、测试报告提交、正式上线等环节调研。 |
| 3.2 | 系统分析设计 | 定点医疗机构接入包括测试接入、对接开发、测试联调、测试报告提交、正式上线等环节设计。 |
| 3.3 | 数据类型定义 | 定点医疗机构接入包括测试接入、对接开发、测试联调、测试报告提交、正式上线等环节数据类型定义。 |
| 3.4 | 上传电子结算凭证接口改造 | 定点医疗机构将开具成功的电子结算凭证版式文件和结算数据关联关系上传到医疗电子结算凭证中心。 |
| 3.5 | 查询电子凭证上传结果接口改造 | 定点医疗机构调用医疗机构上传电子结算凭证之后，通过此交易查询电子结算凭证上传结果。需封装成两定接口。 |
| 3.6 | 重传电子结算凭证接口改造 | 定点医疗机构如果之前上传的电子结算凭证信息有误，需通过此接口上传正确的电子结算凭证信息。 |
| 3.7 | 查询电子结算凭证状态接口改造 | 定点医疗机构在办理全自费结算医疗收费电子结算凭证退费前，需查询电子结算凭证的报销状态信息。需封装成两定接口。 |
| 3.8 | 电子结算凭证相关结构化数据规范调整优化 | 定点医疗机构在办理全自费结算医疗收费电子结算凭证退费前，需查询电子结算凭证的报销状态信息。需封装成两定接口。 |
| 3.9 | 联调测试 | 电子结算凭证对接联调 |
| 3.10 | 系统上线 | 电子凭证对接上线 |
| 4 | 定点医疗机构医保药品追溯码信息采集对接功能 | 根据《广州市医疗保险服务中心关于开展定点医疗机构医保药品追溯码信息采集试点工作的通知》开发 |
| 4.1 | 系统需求调研 | 国家要求采集的药品追溯信息主要包括药品追溯码值、定点医药机构编码、医保目录编码等信息，模式一还应包含人员编号、结算ID、就诊ID等信息，通过就诊ID可以关联到就医时间、诊断、费用明细等信息调研。 |
| 4.2 | 系统分析设计 | 国家要求采集的药品追溯信息主要包括药品追溯码值、定点医药机构编码、医保目录编码等信息，模式一还应包含人员编号、结算ID、就诊ID等信息，通过就诊ID可以关联到就医时间、诊断、费用明细等信息分析设计。 |
| 4.3 | 发药流程—商品销售接口改造 | 药品追溯码值、定点医药机构编码、医保目录编码等信息，模式一还应包含人员编号、结算ID、就诊ID等信息，通过就诊ID可以关联到就医时间、诊断、费用明细等信息 |
| 4.4 | 发药流程—商品销售退货接口改造 | 药品追溯码值、定点医药机构编码、医保目录编码等信息，模式一还应包含人员编号、结算ID、就诊ID等信息，通过就诊ID可以关联到就医时间、诊断、费用明细等信息 |
| 4.5 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 4.6 | 系统上线 | 系统上线 |
| 5 | 门诊特定病种编码统一应用功能 | 根据《广州市医疗保险服务中心关于做好门诊特定病种编码统一工作的通知》开发 |
| 5.1 | 系统需求调研 | 病种编码维护、API接口调整（通过接口办理门特申请、就医业务办理和双通道外配处方及门诊统筹外配处方业务等调研。 |
| 5.2 | 系统分析设计 | 病种编码维护、API接口调整（通过接口办理门特申请、就医业务办理和双通道外配处方及门诊统筹外配处方业务等）分析设计。 |
| 5.3 | 人员慢特病备案接口改造 | 人员慢特病备案接口的门慢特病种目录代码改造。 |
| 5.4 | 门诊就诊信息上传接口改造 | 门就诊信息上传接口中的病种编码改造 |
| 5.5 | 门诊单据式结算接口改造 | 门诊单据式结算接口病种编码改造 |
| 5.6 | 入院办理接口改造 | 入院办理接口中的病种编码改造 |
| 5.7 | 入院信息变更接口改造 | 入院办理接口中的病种编码改造 |
| 5.8 | 电子处方上传预核验接口改造 | 电子处方上传预核验接口中的病种编码改造 |
| 5.9 | 第三方联调测试 | 接口联调测试 |
| 5.10 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 6 | 医保电子凭证全流程应用接口改造功能 | 根据《广东省医疗保障局转发国家医保局办公室关于开展医保电子凭证全流程应用“走流程、找堵点”活动的通知》开发 |
| 6.1 | 系统需求调研 | 排查在挂号、诊间身份核验、医保支付、取药、取报告等重点业务环节，以及人工窗口、自助机等服务场景，是否将不支持凭证使用或使用不便于的情况调研。 |
| 6.2 | 系统分析设计 | 排查在挂号、诊间身份核验、医保支付、取药、取报告等重点业务环节，以及人工窗口、自助机等服务场景，是否将不支持凭证使用或使用不便于的情况分析设计。 |
| 6.3 | 参保身份核验流程改造 | 按标准完成信息系统改造并接入凭证，支持使用凭证办理相关业务。 |
| 6.4 | 线上线下挂号就诊流程改造 | 人工窗口、自助设备及所有身份核验的业务环节均支持凭证使用改造 |
| 6.5 | 线上医保移动支付改造 | 线上支付检查费用后，线下直接扫码治疗等 |
| 6.6 | 自助系统流程改造 | 自助设备的流程改造升级 |
| 6.7 | 第三方联调测试 | 改造流程联调 |
| 6.8 | 系统上线 | 改造流程上线 |
| 7 | 国家医保谈判药品“双通道”接口改造功能 | 根据《广州市医疗保险服务中心关于进一步推进开展国家医保谈判药品“双通道”业务的通知》开发 |
| 7.1 | 系统需求调研 | 定点医疗机构按国家医疗保障信息平台定点医药机构“双通道”业务接口规范改造院内信息系统，满足医保参保人双通道药品外配处方医疗需求的调研。 |
| 7.2 | 系统分析设计 | 定点医疗机构按国家医疗保障信息平台定点医药机构“双通道”业务接口规范改造院内信息系统，满足医保参保人双通道药品外配处方医疗需求的分析设计。 |
| 7.3 | 院内药品配备与医保药品目录联调联动机制接口改造 | 院内药品配备与医保药品目录联调联动机制接口改造升级 |
| 7.4 | 临床诊疗流程接口改造 | 临床诊疗流程接口改造升级 |
| 7.5 | 第三方联调测试 | 接口程序联调测试 |
| 7.6 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 8 | 完善参保人员医疗救助金记账结算业务接口改造功能 | 根据《广州市医疗保险服务中心关于完善参保人员医疗救助金记账结算工作的通知》开发 |
| 8.1 | 系统需求调研 | 已认定为医疗救助人员且在有效期内的参保人员，在非其选定本市定点医疗机构发生的普通门诊医疗费用，由医疗救助金按规定予以支付的调研。 |
| 8.2 | 系统分析设计 | 已认定为医疗救助人员且在有效期内的参保人员，在非其选定本市定点医疗机构发生的普通门诊医疗费用，由医疗救助金按规定予以支付的功能分析设计。 |
| 8.3 | 门诊信息上传接口改造 | 门诊信息上传接口改造升级 |
| 8.4 | 门诊预结算接口改造 | 门诊预结算接口改造升级 |
| 8.5 | 门诊结算接口改造 | 门诊结算接口改造升级 |
| 8.6 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 8.7 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 9 | 医保结算清单4101A接口改造功能 | 根据《广州市医疗保险服务中心关于做好医保结算清单4101A接口更新工作的通知》开发 |
| 9.1 | 系统需求调研 | 为统一医保结算清单数据采集标准，提高医保结算清单数据质量，启用4101A更新接口上传结算清单的调研 |
| 9.2 | 系统分析设计 | 为统一医保结算清单数据采集标准，提高医保结算清单数据质量，启用4101A更新接口上传结算清单的分析设计 |
| 9.3 | 医疗保障基金结算清单信息上传接口改造 | 结算清单信息增加编码字段信息，麻醉操作和手术操作入参信息。 |
| 9.4 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 9.5 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 10 | 医保智能审核 | 根据《广州市医疗保险服务中心关于印发智能审核事前提醒工作指引的通知》的需求开发 |
| 10.1 | 系统需求调研 | 定点医药机构智能审核事前提示规则的调研 |
| 10.2 | 系统分析设计 | 定点医药机构智能审核事前提示规则的分析设计 |
| 10.3 | 接口改造 | 明细审核事前提醒分析服务、明细审核事中分析服务、事前提醒服务反馈服务接口改造 |
| 10.4 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 10.5 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 11 | 工伤保险跨省异地就医直接结算 | 根据《关于做好 2025 年我省工伤保险跨省异地就医直接结算试点扩围有关工作的通知》的需求开发 |
| 11.1 | 系统需求调研 | 工伤保险跨省异地就医直接结算的调研 |
| 11.2 | 系统分析设计 | 工伤保险跨省异地就医直接结算的分析设计 |
| 11.3 | 接口改造 | 工伤跨省异地就医接口改造、电子社保卡读卡扫码改造 |
| 11.4 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 11.5 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 12 | 工伤保险职业伤害保障 | 根据《广东省新就业形态就业人员职业伤害保障待遇核付管理指导意见》或新文件要求 |
| 12.1 | 系统需求调研 | 工伤保险职业伤害保障调研 |
| 12.2 | 系统分析设计 | 工伤保险职业伤害保障的分析设计 |
| 12.3 | 接口改造 | 工伤保险职业伤害保障接口改造 |
| 12.4 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 12.5 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 13 | 传染病智能监测预警前置软件部署 | 功能根据《广州市卫生健康委关于转发<加快推进国家传染病智能监测预警前置软件部署工作方案>的通知》的需求 |
| 13.1 | 系统需求调研 | 传染病智能监测预警前置软件部署的调研 |
| 13.2 | 系统分析设计 | 传染病智能监测预警前置软件部署的分析设计 |
| 13.3 | 接口改造 | 传染病智能监测预警前置软件部署的接口改造 |
| 13.4 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 13.5 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 14 | 呼气试验测试仪对接 | 功能根据《呼气试验测试仪接口》的需求 |
| 14.1 | 系统需求调研 | 呼气试验测试仪对接的调研 |
| 14.2 | 系统分析设计 | 呼气试验测试仪对接的分析设计 |
| 14.3 | 接口改造 | 呼气试验测试仪对接的接口改造 |
| 14.4 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 14.5 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 15 | 门急诊诊疗信息页 | 根据《国家卫生健康委医政司开展门（急）诊诊疗信息数据报告有关工作的通知》的需求 |
| 15.1 | 系统需求调研 | 门急诊诊疗信息页的调研 |
| 15.2 | 系统分析设计 | 门急诊诊疗信息页的分析设计 |
| 15.3 | 接口改造 | 门急诊诊疗信息页的接口改造 |
| 15.4 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 15.5 | 系统上线 | 接口程序上线 |
| 16 | 功能根据下达的医保政策文件需求 | 根据下达的医保政策文件需求开发 |
| 16.1 | 系统需求调研 | 系统需求调研 |
| 16.2 | 系统分析设计 | 系统分析设计 |
| 16.3 | 接口改造 | 接口改造 |
| 16.4 | 第三方联调测试 | 接口联调 |
| 16.5 | 系统上线 | 接口程序上线 |

    - 培训需求和计划

      - 培训需求

对用户单位的培训是保证整个项目成功的重要环节之一。为了让用户单位人员更好地对系统进行管理和维护，软件开发企业将负责对相关技术人员和管理专家进行全面的培训，使之在各个层次上掌握应用软件系统的操作、系统配置、运营、故障处理及日常测试维护，从而确保全网能正常安全的运行。

软件开发企业需提供下列几个方面的培训：

（1）系统软件的用户使用培训，应用软件操作培训；

（2）系统管理培训、甲方技术人员维护培训；

（3）应用软件操作疑难问题解答。

      - 培训计划

      - 培训对象

初级培训可使得系统维护人员能够顺利地完成日常的维护工作，保证系统的正常运行；高级培训应使得高级维护人员对本业务支撑系统的运行机制有着清晰明确的认识，并能够高效及时地解决系统突发运行故障。培训包括业务人员和信息中心维护人员。

软件开发企业提供多种培训课程和各种深度、广度的产品和技术知识讲座。由开发方富有经验的技术工程师对相关技术人员进行针对性的培训。软件开发企业的技术人员和培训教师随时准备为用户提供技术支持和最新技术信息。

      - 培训目标

1、高级系统管理员培训

高级系统管理人员是指对整个系统中的配置、系统软件、数据库、应用系统以及网络通信软件进行管理和维护的人员。这部分人员经过培训，主要能达到以下目标：

掌握软件开发和测试方法；

掌握软件系统工具的使用；

掌握系统的初始化和主要参数的设定方法；

熟悉数据备份的多种方法；

对一般性故障进行诊断、定位和排除；

掌握系统故障后的恢复方法；

熟练查阅各种系统操作和维护手册。

2、日常运营维护的技术人员

日常运营维护的技术人员是指对计算机集成系统的软硬件进行安装、运行维护的人员。这一部分人员经过培训，主要能达到以下目标：

掌握系统管理和系统维护方法；

能够进行系统软硬件安装配置；

能够进行应用软件安装；

能够进行基本的日常运行操作和监测维护；

能够判断解决系统简单故障；

能够查阅各种系统操作和维护手册。

3、用户单位工作人员

经过培训将能熟练地使用工作站设备和应用软件界面；

培训内容包括系统及业务管理简介、业务管理详细讲解、数据分析服务详细解等；

培训视人数分类分批进行。

      - 培训方式

理论课程与实践操作相结合的培训方式，保证受训者能将所学的理论知识应用到工作环境中。

    - 关键节点管控

      - 范围管理

应用软件实施

随着项目的展开，需求分析完成后，要有详细的项目任务分解列表来对实施工作范围进行明确定义。

与其他系统的接口

要求新系统需要与当地各类医保系统进行接口。

      - 需求管理

需求管理的目标

要求充分理解需求是保证医院的系统建设目标得到实现，系统能提供支持医院的各项业务、管理和决策所需功能的关键过程，其直接影响到项目的关键质量。

要求采用需求分析技术，开展包括流程分析、用户行为分析、业务数据分析、基础数据设计等活动，对医院做全面的专业化的产品差异分析，目标是生成产品差异化报告，为下一步的流程优化和产品部署奠定基础。

需求分析

要求乙方委派多名专业的需求分析顾问，分部分负责需求分析工作。包括与院方需求分析人员沟通、收集汇总各部门业务流程需求、收集分析基础数据资料等。这个工作需要医院高层管理的推动与合作。

要求对收集到的需求分类，并定义需求的优先级别。根据需求的优先级别来制订系统的实施计划，或安排定制化的软件开发任务。

      - 项目变更管理

项目实施过程中，变更的发生是难免的，但对变更要加以管理，防止变更失控。当需要对范围、需求或进度进行变更时，填写正式的变更单，双方对变更内容进行评估后将变更导致的时间、成本等方面的变化进行说明。若双方接受变更的带来的影响则可以进行变更，否则变更不能进行。对不同类型的变更可以采用不同的控制方法.

微小变更：对流程有影响，对进度和资源无影响

要求项目团队对变更进行讨论，确认变更的必要性和可行性，填写变更记录单，对变更的原因和讨论结果加以记录，变更提交项目指导委员会决策。

显著变更：对项目进度和资源有影响

要求项目团队对变更进行讨论，确认变更的必要性和可行性。要求填写变更记录单，对变更的原因和讨论结果加以记录。评估变更影响的程度，提交项目指导委员会，确定是否接受变更带来的影响。对项目计划和需求文档进行调整并通知相关部门。

沟通管理

项目沟通渠道

实施过程中关于需求和变更等事项的沟通均应在双方项目经理之间进行，以保证沟通的有效性。

项目报告

为保证项目按计划实施，项目组定期向我方报告项目进展情况。

报告应以标准格式进行，此格式在项目准备阶段进行设计并得到双方确认。

下表为建议的报告内容

表7 项目会议

| 报告名称 | 发送者 | 接收者 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目进展报告 风险评估报告 | 双方项目经理 | 项目指导委员会成员 公司项目管理部 | 至少每月一次 |
| 项目周报 | 双方项目经理 | 项目指导委员会成员 公司项目管理部 | 每周一次 |
| 会议纪要 | 双方项目经理 | 项目指导委员会成员 公司项目管理部 |  |
| 问题记录 | 双方项目经理 | 项目指导委员会成员 公司项目管理部 | 每周一次 |

周例会：双方项目经理和骨干人员每周四下午开项目周会，总结本周工作，计划下周工作。

月例会：项目指导委员会成员每月召开会议，通报项目进度，解决实施中的问题。

里程碑会议：每个阶段结束时或有重大项目里程碑时，双方召开会议对阶段性工作成果进行检查和确认。

每次会议召开前应对会议内容进行计划，会后提交会议纪要。

      - 进度管理

进度控制会议

要求项目承建公司定期举行项目进展报告会，内容包括（但不限于）如下：

每周向院方项目经理报告一次。

每月项目经理组织开发负责人与我方项目负责人会面一次，并与主要用户会面交流一次。

项目进度的更新报告

更新报告应包括如下内容：

未完成的任务：在进度报告周期内未完成的任务、在未完成情况下，补救的措施及双方同意的更新的进度表；

重要的成果和达到重要目标；

项目人事变动：新旧成员交替、人员离职；

特殊事件：技术性的、系统和应用的、管理的改变；

当前的主要风险。

      - 测试管理

项目整体测试

测试是保证软件运行正确性的重要手段。项目承建公司项目实施过程中，测试的相关工作贯穿在项目实施全程中，而不仅仅是上线前。

在计划阶段，提出需求时就要考虑如何进行功能验证并编制测试用例，这样能够使需求更加明确和具体。更能帮助开发人员和质控测试人员更好地理解需求，最重要的是为功能验收提出了确定的标准。

在开发阶段，开发人员通过测试用例进行自查，测试人员根据测试用例编制详细的测试计划，对功能的正确性和完整性进行验证。

在实施阶段，客户化开发的程序发到项目现场后，现场实施人员和高级客户根据测试用例进行功能确认。

在实施过程中，测试计划和测试用例不是一成不变的，而是要不断进行细化才能达到验证系统的作用。

单元测试方案

单元测试的基本流程如下图所示：

图6.5 单元测试的基本流程

针对单元测试，我们的测试任务包括：

模块接口测试；

局部数据结构测试；

路径测试；

错误处理测试；

边界条件测试。

模块接口测试

模块接口测试是单元测试的基础。只有在数据能正确流入、流出模块的前提下，其他测试才有意义。对于模块接口需要如下的测试项目：

调用所测模块时的输入参数与模块的形式参数在个数、属性、顺序上是否匹配；

所测模块调用子模块时，它输入个子模块的参数与子模块的形式参数在个数、属性、顺序上是否匹配；

是否修改了只做输入用的形式参数；

输出给标准函数的参数的个数、属性、顺序上是否匹配；

全局变量的定义在各模块中是否一致；

限制是否通过形式参数来传递。

局部数据结构测试

检查局部数据结构是为了保证临时存储在模块内的数据在程序执行过程中完整、正确。局部数据结构往往是错误的根源，应仔细设计测试用例，力求发现下面几类错误

不合适或不相容的类型说明；

变量无初值；

变量初始化或省缺值有错；

不正确的变量名（拼错或不正确地截断）；

出现上溢、下溢和地址异常。

路径测试测试

为了发现因错误计算、不正确的比较和不适当的控制流造成的错误。此时最常用且最有效的测试技术是基本路径测试和循环测试。计算中常见的错误包括：

不正确的计算；

比较和控制流计算。

错误处理测试

出错的描述难以理解；

显示的错误与实际错误不符；

在程序自定义的出错处理段运行之前，系统已介入；

异常处理不当；

错误陈述中未能提供足够的定位出错信息。

边界条件测试

在n次循环的第0次、1次、n次是否有错误；

运算或判断中取最大最小值时是否有错误；

数据流、控制流中刚好等于、大于、小于确定的比较值时是否出现错误。

系统测试方案

系统测试的基本流程如下图所示：

图6.6 系统测试的基本流程

将提供测试计划书、系统测试报告、β版本测试报告、验收测试报告及最终的测试分析报告等文档，并接受将军团的检验，如果发现存在问题，我们将立即修改，并重新测试，完成后，再提出验收（验收流程可参见上面的流程图），直到用户满意为止。

我们提供的测试包括

功能测试；

接口测试；

性能测试；

环境测试；

可靠性测试；

稳定性测试；

维护性测试；

平台可移植行性测试；

资料的完整性测试；

安全性测试。

功能测试

是通过在规定时间内逐一运行系统提供的各项功能，验证系统功能的完备性、一致性。从而确认系统是否已完成需求说明书中规定的全部功能。其测试分为：

完备性测试；

一致性测试；

对完备性测试和一致性测试分为两种测试方法；

单独功能测试；

连续性的功能测试。

接口测试

服务器接口；

各模块接口测试；

系统与外部程序接口测试；

接口错误处理测试。

性能测试

效率测试包括：

营业处理等时限是否满足要求

数据存储和备份时限是否满足要求

系统中数据查询的速度

日常运作各类报表的及时性

系统处理精度

灵活性测试包括：

系统是否具有自动任务调度、自动故障告警和自动任务恢复的能力

在不影响系统运转的情况下，能否平滑地进行模块更新和加载

是否采用参数驱动设计思想，将不确定因素参数化

是否提供了灵活的优惠计算方式

是否提供了完善的报表统计生成维护工具

是否能简便地终止运行的应用系统、数据库、主机。并在系统重启后，能简便地恢复到运行状态，不影响数据的正确处理

可使用性测试测试包括：

是否采用图形化窗口用户界面，并使用标准化、一致性术语。是否拥有在线HELP帮助功能。

是否提供详细程度不同的响应信息。

应用软件能否提供可以提示和输出汉字结果的操作界面。

应用软件能否为系统管理员提供多种发现系统故障和非法登录的手段。

应用软件能否支持光盘及其它外部存储方式来保存大量历史数据。

环境测试

网络环境测试；

主机环境测试；

系统环境测试；

数据库环境测试。

可靠性测试

是否对主要设备及数据库等都做到备份设置；

系统软件、数据库系统和应用软件是否具有容错能力和恢复能力；

系统是否提供完善的故障检测能力和良好的故障恢复能力；

系统是否提供完善的日志管理功能；

是否提供对系统非法关机的处理；

是否提供对用户错误操作的补救程序。

稳定性测试

网络稳定性测试；

主机稳定性测试；

系统稳定性环测试；

数据稳定性库测试；

应用软件稳定性测试。

维护性测试

系统是否具有自动任务调度、自动故障告警和自动任务恢复的能力；

在不影响系统运转的情况下，能否平滑地进行模块更新和加载；

是否提供了灵活的优惠计算方式；

是否提供了完善的报表统计生成维护工具；

应用软件是否具备多用户和多任务操作能力，并对用户数不加限制；

是否能简便地终止运行的应用系统、数据库、主机。并在系统重启后，能简便地恢复到运行状态，不影响数据的正确处理。

平台可移植性测试

硬件平台移植性测试

软件环境平台变化测试

资料的完整性测试

文档测试的目的在于验证应用软件系统相关文档是否完整、规范、准确以及文档与程序的一致性。验证的文档至少应包括：

《安装指南》；《调试指南》；《测试计划书》；《应标商内部测试报告》；《初步验收测试报告》；《最终验收测试报告》；《系统功能说明》；《系统维护手册》；《系统故障诊断书》；《系统操作手册》；《培训教材》；《系统设计文档》；《详细设计文档》；

系统接口（包括软硬件）规范；

系统数据结构；系统数据字典；系统各阶段文档资料；

应用软件源代码(源码中应包括详细注解)；

所有的硬件、系统软件文档。

安全性测试

被测试系统是否具有完善的多级授权措施，包括系统访问权限及授权控制、多级密码和硬件钥匙等。

在系统参数表管理时，对重要数据的修改是否采用双重口令，并对每次操作生成操作日志。

系统是否对网络及数据库系统提供访问控制能力。

数据在传输线路上是否采用加密传输。

系统是否提供详细的记录日志。

      - 文档管理

我公司将指定专人负责工程文档的编制、整理、汇总等工作，建立变更会签制度，资料分类保管，详细记录。工程施工过程中各阶段的各类文档、图纸、变更单，可随时提供给用户。

文档类型

本项目将以文档作为各个开发和实施过程中各个阶段确认的重要依据，我们将根据CMMI5的规范在开发过程中对开发人员进行相应要求，提供需求分析文档、设计文档、代码注释文档、测试文档及其报告等，另在实施中我们还会提供相应的系统维护说明、用户使用手册等全套文档。

本项目中将提供需求文档作为设计阶段的主要依据，需求文档同时也作为验收时候的重要依据；同时将提供用户使用手册作为在实施中使用、培训和维护的文档手册。

根据本项目的要求，我们会提供实用和齐全的全套随机技术资料，包括产品安装手册、产品使用手册、用户手册等相关资料。

工程竣工验收前，我公司将提供整套的工程资料，包括下述技术文档：

技术文件：我们会在发运货物时，确保每台设备和软件要提供一整套中文的技术资料，包括安装手册、操作手册、系统管理员手册、用户手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费已包括在报价内。

详细的产品质量文件：包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸、性能检验、产品合格证明书等文件。

工程设计文档：设计方案、设备配置清单、功能规划、实施方案、系统图、原理图、拓扑图等。

工程计划：安装日期是执行合同的开始，至少包括：运输/交货、安装调测、调试与联合调试、试运行、可靠性测试、终验等。

系统配置：我公司将提供详细的系统配置，包括配置图和配件清单。

安装结构：我公司将提供所购软件、硬件设备的安装指南。

随工文档。

验收文档。

文档的密级管理

本规范中的技术文档包括本项目中所有于乙方软件提供的技术和非技术的文字描述，同时，此文字描述具有以下功能：

反映系统的构造原理，表明了系统的实现方式，为了系统维护，修改和进一步开发提供了依据。

记录了系统各个阶段的技术信息。

为管理人员、开发人员、操作人员、用户之间的技术交流提供了交互的媒体。

涉及到项目管理的文件

涉及到项目的技术资料和技术规范的文件。

1)文档的密级划分

根据文档的重要程度，并结合涉密文档的密级划分为4级：

绝密级－绝密级文档是指直接公司和用户的权益的重要决策文件资料。如果泄漏，会给公司和用户造成特别严重的后果和损害。

机密级－机密级文档是指针对用户的规划、方案、技术细节的重要文件资料。如果泄漏，会给公司和用户造成严重的损害。

秘密级－秘密级的文档是指用于项目管理和日常行管理的文件资料。如果泄漏，会给公司和用户造成损害。

一般级－一般级的文档是指一般性的文档，如果泄漏，不会给公司和用户造成损害。

文档密级变更及解密

文档机密的变更和解密，必须按照国家和公司的有关行政法规和公司规定办理，凡不宜公开的技术文档资料，可定为内部使用；文档的保密等级不得随意提高、降低或者接触密级，需要升、降、解密的，需要报请相关部门和领导批准；主管部门和领导要定期或者不定期的进行保密检查，发现丢失和泄密的事故，应及时报告并认真处理。

各阶段文档说明

针对本次项目，我们把整个工程定义为以下几个阶段，我们在不同的阶段将提供不同的文档。分阶段递交文档主要考虑各个阶段有不同的任务特点，有些文档随着实施的进度推进，将有不同程度的修改，所以要分阶段递交文档。所有技术文档有电子与硬拷贝两种形式，共提供两份，向用户提交全部文档。各阶段的文档提供表，所有语言均为中文，提供电子与纸介质文档。

具体内容与计划如下：

表8 各阶段文档说明

| 阶段类别 | 资料编号 | 资料名称 |
| --- | --- | --- |
| 投标阶段 | PM01 | 工程设计方案 |
|  | PM02 | 技术支持与服务方案 |
|  | PM03 | 培训方案 |
| 实施准备阶段 | PM04 | 实施计划 |
|  | PM05 | 设备供货计划 |
|  | PM06 | 培训计划 |
|  | PM07 | 安装调试计划 |
|  | PM08 | 系统维护计划 |
|  | PM09 | 系统验收计划 |
|  | PM10 | 售后服务计划 |
| 安装调试阶段 | PM11 | 安装调试手册 |
|  | PM12 | 安装调试记录 |
|  | PM13 | 安装调试过程描述 |
|  | PM14 | 安装调试工作总结 |
| 培训阶段 | PM15 | 培训计划 |
|  | PM16 | 培训手册 |
| 系统验收阶段 | PM17 | 需求分析 |
|  | PM18 | 详细设计 |
|  | PM19 | 规格设计 |
|  | PM20 | 单元测试 |
|  | PM21 | 集成测试 |
|  | PM22 | 用户接受测试 |
|  | PM23 | 配置说明 |
|  | PM24 | 系统说明书 |
|  | PM25 | 使用手册 |
|  | PM26 | 变更管理文档 |
|  | PM27 | 制度文档 |
|  | PM28 | 系统总体设计报告 |
|  | PM29 | 系统数据字典 |
|  | PM30 | 系统数据结构与流程 |
| 系统维护阶段 | PM31 | 系统维护手册 |
|  | PM32 | 系统维护记录 |
| 售后服务阶段 | PM33 | 每月的服务报告 |
|  | PM34 | 售后巡检报告 |

    - 风险分析与对策

      - 项目进度的风险

由于项目进度的控制绝非易事，它不仅取决公司的技术能力，服务水平，同时也在很大程度上受到对范围控制是否有效、对项目投入（包括人员时间的投入和资金等的投入）是否足够等方面的影响。本项目实施工期紧，任务重，投标人需根据项目本身的特殊性，制订工程实施准备、工程试点实施、全面实施准备、工程全面实施四个阶段，以确保工程实施达到预期目的。

      - 项目人力资源的风险

人力资源是本项目实施过程中最为关键的资源。保证合适的人员以足够的精力参与到项目中来，是项目成功实施的基本保证。项目实施中将调动骨干技术人员为关键，保证进入到项目中并承担角色的各类人员满足项目要求。同时，保证项目人员对项目的投入程度。将参与本项目人员的业绩评估与该项目实施的状况相关联，明确本项目是在该阶段项目相关人员最重要的本职工作；制订适当的奖惩措施；在项目中建立“一把手工程”的思想，层层“一把手”，即各级负责人针对本项目实施向下行使全权、对上担负全责，将一把手从个体概念延伸到有机结合的群体概念。

      - 对实际环境不熟悉的风险

大部分网络应用是由软件开发商开发，不同的开发商所使用的开发工具、数据库、协议等等都不相同，并且网络设备也不尽相同，这就对项目的实施提出了很高的要求，需要按实际环境而调整。针对上述情况，采购方将与投标人的安全工程师认真分析现场环境，确认后再实施。

      - 产品故障导致的风险

在设备运输过程中或实施过程中可能会出现产品故障，产品故障会使整个项目实施计划及时送到用户现场，在最短的时间内恢复故障。

本项目实施中的风险监控

拟采取以下措施对本项目实施中的风险进行监控，以防止危及项目成败的风险发生。

建立并及时更新项目风险列表及风险排序。项目管理人员随时关注与关键风险相关因素的变化情况，及时决定何时、采用何种风险应对措施。

风险应对审计：随时关注风险应对措施（规避、减轻、转移）实施的效果，对残余风险进行评估。

建立报告机制，及时将项目中存在的问题反映到项目经理或项目管理层。

定期召集项目干系人召开项目会议，对风险状况进行评估，并通过各方面对项目实施的反应来发现新风险。

更新相关数据库如风险识别检查表，以利于今后类似项目的实施。

    - 质量保障

      - 质量保证措施

严格履行合同规定的技术服务任务，未经采购人许可，不得转包或分包（提供承诺函）。

在工程项目中必须建立设备和系统的验收准则，并对项目实施过程中的到货验收、安装和调试的工作情况编写足够的记录（提供承诺函）。

要求按合同规定提供良好的售后服务，包括硬件维修、软件维护和升级、备件供应和技术支持，必须保证计算机系统的正常运行（提供承诺函）。

      - 质量管理体系

为有效控制综合信息系统建设项目的全过程，保证项目完成的高质量，必须建立一套严密，协调高效的全方位的管理体系。

组织保证体系

工程质量是各项管理的综合反映，也是管理水平的具体体现，必须健全组织，分工负责，形成一个有明确任务，职责，权限、互相协调的互相促进的有机整体。

必须要有质量监督管理小组负责：建立严格的质量保证制度，技术管理制度，技术责任制；明确项目中各项任务，责任人，做到各尽其职，各负其责。

工作保证体系

要有下列几个方面建立工作保证体系：

项目准备阶段的质量控制

选用高素质的技术人员

严格产品、材料质量

项目建设阶段的质量控制

加强工序管理，对分项工程进行质量控制，如软件需求分析、总体设计等

加强质量检查，明确提出质量控制点，经质量检测合格后才能进入下一工序

使质量控制制度化，程序化。

建立内控标准，如布线工程，软件开发。

验收阶段的质量控制

搞好成品保护

严格验收测试

做好总结，加以改进

      - 质量控制

为保证项目实施工作的质量，要求实施方专门设立了项目管理部和质量管理部。

项目管理部对项目实施的各阶段和过程制定严格的入口、出口条件，对各阶段内的工作任务和流程也进行标准化定义，要求各项目实施都按照标准的方式方法进行，从制度上保证项目实施工作的质量。

质量管理部根据项目管理制度的要求，对各阶段的任务执行情况进行监督和检查，发现问题及时要求项目现场进行整改。

为了将对质量管理和控制到实处，根据我方的需求和项目范围定义出质量控制的内容：

项目过程质量控制：决定项目能够在计划时间内完成。

系统需求质量的控制：决定系统对能否满足对医院目标的支持，系统能否对业务功能、管理功能和决策功能的支持。

实施质量的控制：决定现有系统能平滑的切换。

为了实现对实施质量和进度控制的要求，对实施方的要求如下：

组建良好的项目团队。

定义合理项目管理策略。

定义一般的项目管理过程。

重点强调质量管理过程、需求管理过程、系统部署过程和进度控制过程。

      - 项目质量保证

质量保证的内容要求包括：

质量保证活动的策划；

质量保证活动的执行

将要作为质量保证对象的评审活动和要评审的工作产品

确定评审和审计的方式

确定评审和审计所需资源

在此基础上，质量保证经理会根据项目情况、裁剪活动的结果、历史经验确定QA的工作重点。质量保证管理活动策划的结果，将被记载到质量保证计划中；并参考项目进度表编制质量保证进度表。

最后，质量保证计划和质量保证进度表将由客户、QAG人员和项目组三方共同评审。

质量保证活动的执行

要求质量保证经理会依据项目工程过程裁剪工作表来确定计划中质量保证活动所参考的过程、规程、标准、方法、指南、模板、表格等等。按照质量保证计划中确定的评审和审计方式来执行计划好的质量保证活活动执行过程中，质量保证经理详细记载评审、审计活动情况、和发现的不符合问题等等。在项目开发过程中，质量保证经理将对负责向开发人员提供质量保证方面的咨询支持。

不符合问题跟踪与解决

要求质量保证经理依据项目工程过程裁剪工作表来确定计划中质量保证活动所参考的过程、规程、标准、方法、指南、模板、表格等等。按照质量保证计划中确定的评审和审计方式来执行计划好的质量保证活动。在活动执行过程中，质量保证经理详细记载评审、审计活动情况、和发现的不符合问题等等。在项目开发过程中，质量保证经理将对负责向开发人员提供质量保证方面的咨询支持。

要求项目质量保证经理将评审或检查出的不符合问题报告给相关开发人员，一起协商问题解决措施，并将记录协商结果和措施。与同开发人员一起协商之后也无法获得解决的问题将被提交给活动的上一级负责人，如果问题仍无法解决，以此类推，直到将问题提交给项目组、培训组、SEPG的负责人。重大问题将会同客户和QAG专家一起协商，确定问题解决措施。质量保证经理将跟踪不符合问题的解决情况，直至问题解决。

质量保证工作汇报

要求质量保证经理定期对不符合问题的数据进行统计分析，并记录解决措施，统计数据和措施，形成质量保证工作报告。质量保证经理定期向项目经理、部门领导、客户、以及QAG负责人汇报质量保证工作状况。

      - 验收测评

1、验收前的准备：根据合同中的验收准则检查所以软件项目及其平台系统配置是否完整，做好验收准备及书面报告。

2、根据合同要求或双方协商结果，确定验收时间、验收准则、软/硬件环境等，以及双方职责。安排售后服务部门与软件开发部协助用户进行验收；

3、验收测试：系统验收前，按系统分析文档和系统设计文档所提供的测试方法和数据对各模块、子系统测试，测试结果双方主管人员认可，存档留做验收时参考。

4、编写验收报告:验收通过后，双方出具并签署系统验收报告，双方责任人签字。

验收要求标准

1、协助用户建立编译环境，在项目实施过程中，包括维护服务时期，软件提供商交付待安装的应用软件，必须在监理公司或系统管理人员的监督下，在用户指定的编译环境中进行编译测试后才能进行用户现场安装；

2、系统开发应严格按国家软件工程规范进行，根据开发进度及时提供相关文档，文档应有严格的版本控制策略，最终交付的文档必须是最新的，软件技术描述需包含但不局限以下文档：

准备阶段：《软件开发计划》；

需求分析阶段：《软件需求分析说明书》、《软件需求确认书》；

设计阶段：《系统总体设计说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细系设计说明书》、《数据库、数据字典设计说明书》；

测试阶段：《测试计划》、《测试记录》、《测试报告》；

上线阶段：《试运行/上线计划》、《试运行/上线报告》；

过程文档：《培训计划》、《培训记录》、《例会记录》；

交付使用：《用户手册》、《系统安装维护手册》、《接口详细设计说明书》、《数据字典》；

其他文档：《售后服务规范》及按采购文件要求须提供的其它文档。

3、项目交付应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，并协助采购人制定相应管理规范，在通过双方认可验收后，交付给采购人，其中包括：符合项目目标和相应的技术要求、业务要求的完成的，可最终良好运行的医院信息系统，足以确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的配套技术文件。

4、项目总体验收时，出具软件评测、压力测试、安全试验报告，并委托的专业检测机构或监理公司、共同对系统进行验收。并提供《总体验收报告》。

5、验收费用：为验收提供必需的一切条件及相关费用。

验收结果

验收：根据投标承诺及行业标准、国家标准验收。

应用软件系统本地化工作完毕，系统集成调试结束，应由参建各方共同对整体系统进行验收，整体验收的结果由参加整体验收的各方签名，形成整体系统验收报告，附上整体系统试运行期间的有代表性的运行日志的记录，并且给出最终的明确结果。

1通过整体验收；

2未通过整个验收，延迟再作验收。

问题处理

在验收（测试）过程中发现的问题根据合同规定来处理。如果合同中没有规定，指明问题类型和责任归属，由客户服务部门或软件开发部与用户方协商解决办法。